|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANALISIS DE RIESGOS | | | | | |
| Nombre del proyecto: | | Intención Horaria | | | |
| ID | **RIESGO** | **DISPARADOR** | **IMPACTO** | **PLAN DE ACCION** | **RESPONSABLE DE LA ACCION** |
| 1 | Que existan diferencias en el equipo por crear la aplicación de una forma u otra | Que no se pongan de acuerdo para realizar el proyecto | 1 | Trabajar las ideas en equipo conjunto a directivos y clientes del producto | Todos los integrantes |
| 2 | Que los docentes no sean asignados a las materias que tienen mayor preferencia | Que los estudiantes no preinscriban materias que los profesores gusten dictar | 2 | Discutir acerca de las materias preinscritas y dar a conocer detalles de las materias escogidas por los estudiantes | Directivos de la institución |
| 3 | Que los docentes no sean asignados en totalidad a la franja horaria que preinscribieron | Los horarios son distintos a la franja horaria escogida por el docente | 3 | Permitir al docente ver la preinscripción de las materias y los estudiantes con todos los datos correspondientes, en otro caso asignar otro docente | Directivos de la institución |
| 4 | Que el servidor no este funcional o este caído | Que no hayan preinscripciones ni de estudiante ni docente | 9 | Contactar al proveedor del servidor y encargado del hosting de la plataforma | Encargado del sitio web |
| 5 | Que el estudiante no tenga materias asignadas en la franja horaria escogida | Los horarios de las materias no concuerdan con la franja disponible del estudiante | 6 | Contactar a estudiante para permitir hacer nueva intención horaria o cambio de jornada | Consejería académica |
| 6 | Que el estudiante no tenga asignada alguna materia que preinscribió | La materia no tiene suficientes estudiantes | 6 | Contactar a estudiante para permitir hacer nueva intención horaria o cambio de jornada | Consejería académica |

**MATRIZ DE RIESGO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **BAJO** | **MEDIO** | **ALTO** |
| **ALTO** | 3 | 6 | 9 |
| **MEDIO** | 2 | 3 | 6 |
| **BAJO** | 1 | 2 | 3 |